(projekt umowy)

UMOWA Nr RRG.________________.2012

zawarta w dniu  __________________ 2012 r.  w Raciążu

pomiędzy:

Gminą Raciąż , zwaną dalej „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:

1. Ryszarda Giszczaka - Wójta Gminy Raciąż

przy udziale

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Raciąż (kontrasygnata)

a  ____________________________________________________________

___________________________________,  zwanym dalej  „Wykonawcą”

reprezentowaną przez:

1. ______________________ – ___________________________

§ 1.

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr 298004 z dnia 13 sierpnia 2012r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA  W UNIECKU – ETAP II . Planowane roboty budowlane stanowi między innymi:

1.	Branża budowlana:

a.	Prace przygotowawcze

b.	Wyburzenia i wykonanie nowych podciągów i słupa żelbetowego

c.	Nowe ścianki działowe

d.	Wymiana parapetów wewnętrznych

e.	Skucie istniejących posadzek i wykonanie nowych

f.	Wyrównanie istniejących tynków i wykonanie nowych

g.	Glazury

h.	Prace malarskie

i.	Lamperia z tynku mozaikowego

j.	Stolarka drzwiowa wewnętrzna

k.	Prace porządkowe

2.	Branża sanitarna

a.	Instalacja wody zimnej i ciepłej

b.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

c.	Przewody i armatura

3.    Instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe

a.	Prace demontażowe

b.	Rozdzielnie i wiz

c.	Instalacja elektryczna wewnętrzna (przychodnia)

d.	Instalacja elektryczna w mieszkaniach

e.	Instalacje niskoprądowe

f.	Pomiary

Szczegółowy zakres robót II etapu jest określony jest w Projektach budowlanych, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

§ 2.

- Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zmianami) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

- Materiały pochodzące z rozbiórki (poza wymienionym w SST) stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy.

- Materiały o których mowa w pkt. 4, winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251 z  późn. zmianami).

§ 3.

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1.  protokolarnie przekazanie frontu robót,

1.2.  przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

1.3.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego   w § 1 umowy,

1.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót,

1.5. Zamawiający akceptuje zmianę, o której mowa w § 4 pkt. 2.7, w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

2.1.  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r  Prawo budowlane   (Dz. U z 2010r Nr 243, poz.1623 z późn. zmianami),

2.2.  utrzymanie ładu, porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, a po zakończeniu  robót usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy w stanie uporządkowanym, nadającym się do użytkowania.

2.3.  przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,

2.4.  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych.

2.5.  stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy.

2.6.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.7.    Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

2.8.    Zmiana którejkolwiek z osób wymienionej w pkt. 2.7. w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

2.9.    Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt. 2..8.  nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

2.10. Zaakceptowana przez Zamawiającego powyższa zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

2.11.  Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, dokumentacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi warunkami lokalnymi, zapewnia, że posiada  niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania  umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do  30 listopada 2012r.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy robót

- W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

4.1.	protokołów technicznych, częściowych,

4.2.	protokołów badań,

4.3.	gwarancji,

4.4.	aprobat technicznych,

4.5.	atestów i certyfikatów jakości,

4.6.	deklaracji zgodności z PN,

4.7.	dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

4.8.	pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, a odbioru  częściowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w  toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 7.

- Zamawiający wyznacza Pana Zbigniewa Sadowskiego jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: _________________________________

- Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo budowlane.

§ 8.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, strony ustalają  wynagrodzenie   zgodnie z ofertą wykonawcy w łącznej kwocie ____________________ zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości  _______________ zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi  ________________  zł (słownie brutto: _____________________________________________________ złotych ____/100 )

    - Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  fakturą końcową  po zakończeniu i odbiorze zadania.

    - Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

    - Termin płatności faktury – w ciągu  21 dni od dnia doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury  VAT.

§ 9.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca wniósł w dniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości: 5 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za realizację zadania (cena brutto oferty), co stanowi kwotę  ____________ zł. (słownie: ___________________________________ złote __/100).

      - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

      - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia.

      - Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem jego ciągłości  i bez zmiany wysokości.

      - Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art.151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie  roszczeń wynosi 30 % wartości zabezpieczenia.

§ 10.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z  przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego.

- Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

9.1.  odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

9.2.  dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

10.1.   żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

10.2.   żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 11.

Roboty dodatkowe

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez strony umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót za odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru

§ 13.

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne  w następujących

wysokościach:

1.1. za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1,

1.2. za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów albo w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1,

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonany przedmiot umowy w części, potwierdzone i udokumentowane przez Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar.

§ 14.

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty budowlane:

………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca ma prawo wykonania robót budowlanych wykonanych w ust. 1 za pomocą podwykonawcy, pod warunkiem uprzednio uzyskanej zgody Zamawiającego, zgodnie z art.6471 Kodeksu Cywilnego

- Zamawiający będzie informowany przez Wykonawcę na piśmie o zamiarze podpisania przez niego z jego podwykonawcą jakiejkolwiek umowy o roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy lub podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne

§ 15.

Siła wyższa

      - Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

      - Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

      - Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na tę okoliczność.

§ 16.

Zmiany postanowień umowy

- Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiany obejmować mogą każde postanowienie umowne, o ile nie spowodują wykroczenia  poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

- Za okoliczności uzasadniające zmianę umowy należy uznać w szczególności korzyści Zamawiającego lub obu stron, a także przyczyny uniemożliwiające realizację umowy w jej pierwotnej treści, które nie powstały z winy Wykonawcy.

- Propozycja zmiany umowy musi wskazywać okoliczność uzasadniająca jej wprowadzenie.

§ 17.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie całości lub części praw lub obowiązków wynikających z umowy, w szczególności dokonywania cesji (art.509 KC) oraz  przekazu (9211 KC)

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Pisma związane z realizacją umowy uważa się za doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na  adres:

Zamawiający: Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2,  09-140 Raciąż

Wykonawca: __________________________________________

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej o zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres uważa się  za skuteczne.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu.

- Jeżeli rokowania, o których mowa w ust. 5 doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech  jednakowo brzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze  dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                      ZAMAWIAJĄCY: