FORMULARZ  OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 301005W

CIECIERSK – KRASZEWO  SŁAWĘCIN

od km 0+000 do km 2+472,50 o długości 2472,50 m

| Lp. | Podstawa nakładów | Szczegółowy opis robót obliczenia | Jedn. miary | Ilość robót ogółem | Cena jednostk | Wartość robót w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | CPV – 45112600-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CPV – 45111200-0 12 13 14 15 16 17 18 CPV – 45233100-0 19 20 21 22 23 24 25 CPV – 45233253-7 26 27 28 CPV – 45233300-2 29 30 31 32 33 34 CPV – 45233100-0 35 36 37 38 CPV – 45233100-0 39 40 41 CPV – 45233100-2 42 43 44 CPV – 45233100-2 45 46 47 48 CPV-45233100-2 49 | I.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe w terenie równinnym od km 0+000 do km 2+472,50 Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 2 km z drzew o średnicy 10-15cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 16 – 25cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 36 – 45cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 46 – 55cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 56 – 65cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 66 – 75cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 76 – 85cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 96 – 105cm wg wykazu drzew J. w. lecz z drzew o średnicy 106 – 115cm wg wykazu drzew Karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 1km wg wykazu II. ROBOTY ZIEMNE Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem na odl. 30m i wbudowaniem w nasyp wg tabeli robót ziemnych Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonane mechanicznie koparką o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na budowie na odl. 1,0 km wg tabeli robót ziemnych Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz. 13 Mechaniczne zagęszczenie nasypów w gr. kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 12 + 13 468 + 244 = 712 Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparką o poj łyżki 0,40m3 z wywiezieniem na odklad na odl. 1km i rozplantowaniem na odkładzie wg tabeli robót ziemnych Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III wg tabeli plantowania skarp III. ODWODNIENIE Wykonanie przepustu z rur PVC o średnicy 80cm i długości 11,0m w km 0+713 w miejsce istniejącego z rur betonowych o średnicy 60cm i wykonanie ścianek czołowych projekt zagospodarowania drogi Zdjęcie darniny z dna i skarp rowu na głębokość 17cm z odwiezieniem na odl. 2km i rozplantowaniem na odkładzie rów melioracyjny R-C w km 2+200 uzgod. z melioracją ((2,50 x 2 x 5) + (0,40 x 5)) x 2 = (25 x 2) x2 = 27 x 2 = 54 Roboty ziemne z dowozu z odl. 10km (piasek) z wbudowaniem i uformowaniem skarp rowu, z mechanicznym zagęszczeniem w gr. kat. II rów melioracyjny R-C w km 2+200 3 x 2 = 6 Wykonanie palisady z kołków o średnicy 12-14cm i głębokości wbicia 1,50m przed i za przepustem rów melioracyjny R-C w km 2+200 (5 x 4) x 2 = 40 Profilowanie skarp i dna rowu w gruncie kat. III rów melioracyjny R-C w km 2+200 ((2,0 x 2) x 5 + (0,40 x 5)) x 2 = (20 + 2) x 2 = 44 Ułożenie geowłókniny na dnie i skarpach rowu z przymocowaniem rów melioracyjny R-C w km 2+200 jak w poz. 23 Wykonanie materacy gabionowych o grub. 17cm na dnie rowu i skarpach rów melioracyjny R-C w km 2+200 jak w poz. 23 IV. KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 km 0+010 – 0+018 2 x 8 = 16 (przekrój Nr 2) Ustawienie obrzeża betonowego 30x8cm na podsypce piaskowej grub. 5cm km 0+010 – 0+018 2 x 8 = 16 Wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „Holland” koloru czerwonego na podsypce piaskowej grub. 5cm km 0+010 – 0+018 2 x 8 x 1,25 = 20 V.PODBUDOWA Mechaniczne i ręczne plantowanie dna koryta na poszerzeniach w gruncie kat. II i zagęszczenie wg wykazu poszerzeń Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub. 10cm na poszerzeniach wg wykazu poszerzeń Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grub. 20cm i wytrzymałości 5 MPa wg wykazu poszerzeń km 0+005 – 0+020 7,50 + (10 x 6,0) = 7,50 + 60 = 67,50 (w km 0+010 – 0+020 cała szerokość) Wykonanie podbudowy z pospółki warstwą grub. 16cm na poszerzeniach 896 – 7,50 = 888,50 Dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na całej szerokości podbudowy km 0+020 – 1+100 i km 2+064 – 2+470 (1080 + 406) x 4,80 x 0,05 = 1486 x 4,80 x 0,05 = 356,64 - warstwą grub. 10cm km 1+100 – 2+064 964 x 4,80 x 0,10 = 462,72 356,64 + 462,72 = 819,36 Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości Rm- 2,5 MPa km 0+020 – 2+470 2450 x 4,80 = 11760 VI. NAWIERZCHNIA Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 31 + 34 68 + 11760 = 11828 Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/11 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+010 – 2+470 (2460 x 4,60) + (10 x 1,40) + ((1,40 + 0,00) : 2 ) x 10 + ( łuki na KT 2 x 6 = 12) + skrzyż. w km 2+062 – 10 x 4 = 40) = 11316 + 14 + 7 + 12 + 40 = 11389 Skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 11389 + (10 x 6,10) + (2 x 6) łuki na PT) = 11389 + 61 + 12 = 11462 Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8 mm wg normy PN-EN 13108-1 km 0+003,50 – 0+020 16,50 x 6,0 = 99,0 + (łuki na PT 2 x 6 = 12 = 99 + 12 = 111 km 0+020 – 2+470 2450 x 4,50 = 11025 + ((1,40 : 2) x 10)) + skrzyż. 40 + (łuki na KT 2 x 6 = 12) = 11025 + 7 + 40 + 12 = 11084 111 + 11084 = 11195 VII. POBOCZA I ZJAZDY Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 30cm wg wykazu zjazdów + przepust w km 2+467,50 – 13m Ustawienie ścianek czołowych na przepustach ze zjazdami z betonowych elementów prefabrykowanych wg wykazu zjazdów + przepust Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm km 0+020 – 2+470 2450 x 2 x 1,0 = 4900 + zjazdy wg wykazu 228 = 5128 VIII. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie barier energochłonnych SP-09/2 na łuku w km 0+758 strona prawa i lewa (projekt zagospodarowania drogi) 24 + 16 = 40 Ustawienie tablic prowadzących ciągłych U-3d i U-3c na łuku w km 0+758 projekt zagospodarowania drogi Malowanie przejścia dla pieszych w km 0+012 farbą drogową cienkowarstwową 0,5 x 4,0 x 6 = 12 IX. ROBOTY NA SKRZYŻOWANIU DROGI Z LINIĄ KOLEJOWĄ w km 2+444,50 Ustawienie krawężnika kolejowego KK-97 po obu stronach torów na ławie z betonu B-10 grub. 5cm projekt techniczny skrzyż. 4,50 x 2 = 9,0 Wydłużenie istniejących przepustów pod drogą (rowy kolejowe ) z rur betonowych o średnicy 50cm na ławie z pospółki grub. 10cm projekt zagospodarowania 3,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 = 6,0 Przestawienie betonowego słupka km 57/9 na odległość 3,0m w lewo projekt zagospodarowania Przestawienie słupków żelbetowych drogowych z pomalowaniem ich główek (farbą czerwono-białą) wg obliczeń w terenie X. OZNAKOWANIE Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową i ustawione zgodnie z Instrukcją. Wg projektu zagospodarowania | m szt szt szt szt szt szt szt szt szt m2 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m m2 m3 m m2 m2 m2 m m m2 m2 m2 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m szt m2 m szt m2 m m szt szt szt | 2472,5 6 3 1 4 6 1 2 3 1 105 468 244 244 712 74 1000 1478 11 54 6 40 44 44 44 16 16 20 896 896 68 889 819 11760 11828 11389 11462 11195 23 6 5128 40 2 12 9 6 1 16 38 |  |  |
| Razem wartość robót w zł : |  |
| Podatek VAT 23 % |  |
| OGÓŁEM wartość robót w zł: |  |