Zał. nr  1  do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: Świadczenie usług geodezyjnych  dla Gminy Raciąż w 2020 roku

w zakresie wykonania map do celów projektowych

Uwaga: integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia są odpowiednie załączniki graficzne i opisowe (zał. 1.1. od 1 do 9)  z oznaczeniem terenów objętych opracowaniem.

__________________________________________________________________________

Sporządzenie map do celów projektowych (poszczególnym zadaniom został przypisany wymagany termin ich wykonania):

__________________________________________________________________________

- Droga gminnej Nr 301025W relacji Sikory - Wola Łaszewska oznaczona działką  nr ewid. 149 w miejscowości Sikory – załącznik nr 1 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 301077W relacji Kaczorowy - Kaczorowy I oznaczona działkami nr ewid. 221 i 232 w miejscowości Kaczorowy (działka 189 - Tk) – załącznik nr 2 (termin wykonania do dnia 30.09.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 301052W Chyczewo - Kiełbowo oznaczona działką nr ewid. 106
w miejscowości  Kiełbowie – załącznik nr 3 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 311057W - Druchowo 1 (działka nr ewid. 3577 w miejscowości Druchowo) – załącznik nr 4 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 311129W relacji Koziebrody - Młody Niedróż oznaczona działką nr ewid. 1 w miejscowości Młody Niedróż – załącznik nr 5 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 311152W - Kraśniewo 1 oznaczona działką nr ewid. 52 w miejscowości Kraśniewo – załącznik nr 6 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 301022W relacji Unieck – Maryśka oznaczona działką nr ewid. 334/2 w miejscowości Unieck (mapa d/c projektowych dla zadania polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej budowy chodnika w pasie drogowym drogi gminnej) – załącznik nr 7 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 301070W Witkowo - Kiełbowo oznaczona działką nr ewid. 137
w miejscowości Witkowo oraz działką nr ewid. 186/3 w miejscowości Łempino – załącznik nr 8 (termin wykonania do dnia 31.07.2020 r.*);

- Droga gminna Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany – załącznik nr 9 (termin wykonania do dnia 30.11.2020 r.*)

Numery ewidencyjne działek objętych w części mapą do celów projektowych:

- 137, 75,  76 – Kraszewo Gaczułty

- 46 – Kraszewo Rory

- 226, 227 172, 108, 20 – Kraszewo Czubaki

- 106 – Gmina Siemiątkowo (Ossowa)

- 206, 213, 277, 285 – Bielany

Wykonawca w ramach niniejszej usługi zobowiązany jest m.in. do wykonania następujących obowiązków:

- zgłoszenia prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGiK),

- pobrania z PODGiK materiałów niezbędnych do wykonania aktualnej mapy do celów projektowych,

- wykonania pomiaru aktualizacyjnego w terenie – ustalenia granic ewidencyjnych pasa drogowego,

- skompletowania operatu pomiarowego i przekazania go do wprowadzenia w PODGiK,

- przekazania Zamawiającemu 4 egz. aktualnej mapy do celów projektowych w wersji papierowej w skali 1:1000 z adnotacją poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Powiatu Płońskiego.

- przekazania Zamawiającemu 1 egz. mapy do celów projektowych w skali 1:1000 w wersji elektronicznej na nośniku danych w formacie .pdf oraz .dwg/.dxf

- przekazanie Zamawiającemu skanu mapy do celów projektowej z adnotacją poświadczającą, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Powiatu Płońskiego o której mowa w pkt. 5,

- wykonania map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Mapy do celów projektowych należy wykonać z dokładnością położenia punktów granicznych umożliwiającą wykonanie na mapach projektu budowlanego stanowiącego załącznik do wniosku pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, bądź wniosku o realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dokładność położenia punktów granicznych w obszarze opracowania powinna wynosi 0,00- 0,10 m).

* Za termin zrealizowania usługi uznaje się dzień złożenia przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z załączonymi mapami do celów projektowych wykonanymi w ramach umowy.